## Slide 1
Essencity
仿小红书社交平台
项目进展报告
2026-05-13 | 完成度约 80%

## Slide 2
目录
01
当前进展总览
02
功能完成情况
03
每个人的工作总结
04
剩余工作与计划

## Slide 3
01 当前进展总览
项目周期：15 周 | 当前：第 12 周 | 完成度：约 80%
用户系统
注册/登录 ✅
资料编辑 ✅
关注/粉丝 ✅
笔记系统
图文笔记 ✅
多图上传 ✅
视频笔记 ⚠️
AI 功能
AI智能总结 ✅
语音搜索 ✅
多图笔记 ✅
移动端
响应式布局 ✅
底部导航 ✅
瀑布流 ✅

## Slide 4
02 功能完成情况
模块 | 功能 | 状态
用户系统 | 注册/登录、资料编辑、关注/粉丝 | ✅ 已完成
笔记系统 | 图文发布、编辑、删除、多图上传 | ✅ 已完成
互动系统 | 点赞、收藏、评论（楼中楼） | ✅ 已完成
AI 功能 | AI总结、语音搜索 | ✅ 已完成
移动端 | 响应式布局、底部导航栏 | ✅ 已完成
搜索系统 | 笔记搜索 | ⚠️ 部分完成
话题系统 | 话题标签 | ⚠️ 部分完成
草稿功能 | 草稿保存 | ❌ 未完成
分享功能 | 笔记分享 | ❌ 未完成

## Slide 5
02 技术完成情况
类别 | 内容 | 状态
后端框架 | Spring Boot 3 + JPA + MySQL | ✅
安全认证 | JWT + BCrypt 加密 | ✅
API文档 | Swagger + OpenAPI 3.0 | ✅
前端框架 | Vue 3 + Vite + Vant 4 | ✅
瀑布流 | MasonryGrid 响应式布局 | ✅
CI/CD | GitHub Actions + 154测试用例 | ✅
Docker | 容器化部署（前端Nginx + 后端Jar） | ✅

## Slide 6
03 林忠阳 — 后端负责人
学号：2212190528 | 负责方向：后端架构设计与实现、API 文档
主要成果
✅ 数据库设计（7张表）
✅ 用户认证（JWT + BCrypt）
✅ 帖子CRUD + 文件上传
✅ 评论功能（二级楼中楼）
✅ 关注/粉丝系统
✅ 通知模块
✅ API文档（docs/api.yaml）
✅ 单元测试（18个全部通过）
提交记录
0cbadfb 修复硬编码密钥和敏感信息泄露
bd487fa fix: 修复 CI 测试失败
b5da1c6 Create linzhongyang.md
2102286 Create chenyiheng.md

## Slide 7
03 陈熠恒 — 前端负责人
学号：2312190613 | 负责方向：前端组件开发、AI功能集成、语音搜索
组件开发
MasonryGrid — 响应式瀑布流
PostCard — 统一内容卡片
CreationPage — 多图+话题标签
PostDetailModal — 评论/点赞/收藏
ProfilePage — 个人主页
NotificationPage — 通知页面
AI + 语音功能
src/api/ai.js — AI API封装
AiSummary.vue — AI总结弹窗
useSpeech.js — Web Speech API
VoiceSearch.vue — 语音搜索弹窗
提交：9aae2a0 修复部分前端功能 | 89589e7 移动端响应式设计

## Slide 8
03 林烨澄 — UI设计 + 文档 + 部署
学号：2312190630 | 负责方向：UI设计、架构文档、Docker部署
UI 设计
首页原型设计
瀑布流信息流
导航栏设计
配色方案制定
组件库整理
文档体系
docs/architecture.md
docs/database.md
CLAUDE.md 完善
API 文档更新
Docker 部署
docker-compose.yml
backend/Dockerfile
frontend/Dockerfile
frontend/nginx.conf
镜像加速配置
Figma: https://www.figma.com/make/gGyRINQwNbDa6o9D0Xvkvk

## Slide 9
04 剩余工作与计划
高优先级（两周内）
• 搜索功能完善（后端API补充）
• 话题系统前后端联调
• 草稿功能补充
中优先级
• 笔记分享功能
• 视频笔记后端支持完善
团队协作亮点
✅ 前后端分离架构，接口约定清晰，并行开发效率高
✅ CI/CD 流程完善，154 个测试用例保障质量
✅ 文档与代码同步，架构文档、API 文档齐全
✅ Docker 部署配置，本地开发与生产环境一致

## Slide 10
谢谢观看
Essencity 团队
2026-05-13